INFORME:

Fases del primer Sprint:
Fase	Fecha	Duración estimada	Duración real	Tardanza / Inasistencia
Planificación de Sprint	11/10/13	2 hs	2 hs	Mica
Daily meeting 1	13/10/13	10 min	8 min	Sofi
Día 1 del Sprint	13/10/13	5 hs	5 hs	Sofi
Daily meeting 2	15/10/13	10 min	8 min	Mica
Día 2 del Sprint	15/10/13	5 hs	6 hs	Sofi (se volvió antes)
Daily meeting 3	18/10/13	10 min	4 min	Sofi / Mica
Día 3 del Sprint	18/10/13	5 hs
Revisión de Sprint	20/10/13	2 hs
Retrospectiva de Sprint	20/10/13	2 hs

- Tareas realizadas en cada etapa:
  - Planificación:
    - Inclusión de los elementos más prioritarios del PB al SB.
    - Estimación de esfuerzo requerido por actividad.
    - Organización de los días y horas disponibles por cada miembro.
    - Bosquejos iniciales del modelo de datos.
  - Sprint:
    - Análisis y diseño detallado del modelo de datos.
    - Revisión y cambios menores del modelo de datos.
    - Implementación de los elementos prioritarios del SB.
  - Revisión y retrospectiva:
- Documentación generada accesible en Scrumwise (PB, SB, burn down chart, documentación de uso)
- Roles:
  - SM: Federico.
  - Team: Paula, Sofía, Micaela, Gabriel.
  - PO: Marcela. (y Lorena?)
- Responsabilidades:
  - SM: aplicar scrum, organizar reuniones, asegurar que el Team se mantenga enfocado.
  - Team: en scrumwise (por tarea).
  - PO: responder las consultas, reorganizar PB.
- Generación del prototipo:
  - Desarrollo
- Ventajas del uso de Scrum:
  - Cumplimiento de expectativas del cliente.
  - Flexibilidad a cambios.
  - El cliente comienza a utilizar las funcionalidades más importantes del proyecto antes de que esté finalizado por completo.
  - Mayor calidad del software.
  - Mayor productividad (Motivación del equipo al ver resultados en el tiempo) Reducción de riesgos.
  - Maximiza retorno de la inversión: Producción de software únicamente con las pretaciones que aporan mayor valor al negocio.
  - Predicciones de tiempos, ya que se conoce la velocidad media del equipo por sprint y es más fácil estimar.

- Desventajas del uso de scrum:
  - Difícil de aplicar en grandes proyectos.
  - Se requiere de un experto en la metodología que monitorice su cumplimiento.
  - Es difícil de adaptar para proyectos restringidos a una fecha de entrega y precios cerrados por contrato.
  - Presupone que el equipo está muy formado y motivado.
  - Presupone que el cliente está muy involucrado en el desarrollo y revisa el avance de la funcionalidad (Aunque en realidad no lo hace para los pequeños avances).

- Búsqueda de herramientas:
  - Arrancamos con Trello pero consideramos que le faltaban features por lo que probamos Jira y Scrumwise en paralelo.
    - Probamos con Jira pero fue más complicado de usar que Scrumwise, por eso lo descartamos rápidamente.
    - Scrumwise fue la herramienta seleccionada:
      - Posee gestión de PB, SB, generación automática de burndown chart, manejo de releases y actividades del sprint.
      - Desventajas: muy alto costo (9 dólares por usuario por mes, Jira cuesta 20 dólares por 10 usuarios por mes)
    - Muestre el uso:
      - http://www.youtube.com/user/Scrumwise
- Recomendación de uso de otra metodología:
  - No
    - FDD es muy lenta y sobrecargada de tarea (a cambio de calidad extra)
    - XP es requiere el doble de esfuerzo (a cambio de algo más de calidad extra)