Informe:

Fases del primer Sprint:

Fase	Fecha	Duración estimada	Duración real	Tardanza / Inasistencia
Planificación de Sprint	11/10/13	2 hs	2 hs	Micaela
Daily meeting 1	13/10/13	10 min	8 min	Sofía
Día 1 del Sprint	13/10/13	5 hs	5 hs	Sofía
Daily meeting 2	15/10/13	10 min	8 min	Micaela
Día 2 del Sprint	15/10/13	5 hs	6 hs	Sofía (se volvió antes)
Daily meeting 3	18/10/13	10 min	4 min	Sofía / Micaela
Día 3 del Sprint	18/10/13	5 hs	6 hs	-
Revisión de Sprint	20/10/13	2 hs	30 min	-
Retrospectiva de Sprint	20/10/13	2 hs	30 min	-

- Tareas realizadas en cada etapa:
  - Planificación:
    - Inclusión de los elementos más prioritarios del PB al SB.
    - Estimación de esfuerzo requerido por actividad.
    - Organización de los días y horas disponibles por cada miembro.
    - Bosquejos iniciales del modelo de datos.
  - Sprint:
    - Análisis y diseño detallado del modelo de datos.
    - Revisión y cambios menores del modelo de datos.
    - Implementación de los elementos prioritarios del SB.
  - Revisión y retrospectiva:
    - Revisión de las actividades realizadas.
    - Análisis de los problemas que se presentaron y la agilidad con la que fueron resultos.
    - Opiniones sobre las tecnologías usadas.

Fases del segundo sprint:

Fase	Fecha	Duración estimada	Duración real	Tardanza / Inasistencia
Planificación de Sprint	25/10/13	2 hs	2 hs	-
Daily meeting 1	25/10/13	10 min	11 min	-
Día 1 del Sprint	25/10/13	3 hs	3,4 hs	-
Daily meeting 2	31/10/13	10 min	0 min	ABORTADO
Día 2 del Sprint	31/10/13	2 hs	0 hs	ABORTADO
Daily meeting 3	1/11/14	10 min	11 min	Micaela
Día 3 del Sprint	1/11/14	4 hs		Micaela

- Tareas realizadas en cada etapa:
  - Planificación:
    - Organización del SB.
    - Estimación de esfuerzo requerido por actividad.
    - Organización de los días y horas disponibles por cada miembro.
    - Bosquejos iniciales de las modificaciones del modelo de datos.
  - Sprint:
    - Análisis y diseño detallado de los cambios del modelo de datos.
    - Revisión y cambios menores del modelo de datos.
    - Implementación de los elementos prioritarios del SB.
  - Revisión y retrospectiva:
- Documentación generada accesible en Scrumwise (PB, SB, burn down chart, documentación de uso, modelos de datos, historial de cambios)
- Roles:
  - SM: Federico.
  - Team: Paula, Sofía, Micaela, Gabriel.
  - PO: Marcela.
- Responsabilidades:
  - SM: aplicar scrum, organizar reuniones, asegurar que el Team se mantenga enfocado.
  - Team: en Scrumwise (por tarea).
  - PO: responder las consultas, reorganizar PB.
- Generación del prototipo:
  - Desarrollo del primer sprint: ya presentado.
- Ventajas del uso de Scrum:
  - Cumplimiento de expectativas del cliente.
  - Flexibilidad a cambios.
  - El cliente comienza a utilizar las funcionalidades más importantes del proyecto antes de que esté finalizado por completo.
  - Mayor calidad del software.
  - Mayor productividad (motivación del equipo al ver resultados en el tiempo)
  - Reducción de riesgos.
  - Maximiza retorno de la inversión: Producción de software únicamente con las pretaciones que aporan mayor valor al negocio.
  - Predicciones de tiempos, ya que se conoce la velocidad media del equipo por sprint y es más fácil estimar.

- Desventajas del uso de scrum:
  - Difícil de aplicar en grandes proyectos.
  - Se requiere de un experto en la metodología que monitorice su cumplimiento.
  - Es difícil de adaptar para proyectos restringidos a una fecha de entrega y precios cerrados por contrato.
  - Presupone que el equipo está muy formado y motivado.
  - Presupone que el cliente está muy involucrado en el desarrollo y revisa el avance de la funcionalidad (Aunque en realidad no lo hace para los pequeños avances).

- Búsqueda de herramientas:
  - Arrancamos con Trello pero consideramos que le faltaban features por lo que probamos Jira y Scrumwise en paralelo.
  - Probamos con Jira pero fue más complicado de usar que Scrumwise, por eso lo descartamos rápidamente.
  - Scrumwise fue la herramienta seleccionada:
    - Posee gestión de PB, SB, generación automática de burndown chart, manejo de releases y actividades del sprint.
    - Desventajas: muy alto costo (9 dólares por usuario por mes, Jira cuesta 20 dólares por 10 usuarios por mes)
  - Video tutorial que muestra el uso de la herramienta:
    - http://www.youtube.com/user/Scrumwise
  - Ventajas:
    - Pizarra virtual de fácil manipulación.
    - Fácil gestión de usuarios y grupos.
    - Múltiples opciones para la visualización del tiempo consumido (por usuario, sprint, rangos de fechas).
    - Múltiples opciones para gestión de PB, SB.
    - Generación automática de burndown chart
    - Manejo de releases y actividades del sprint.
    - Documentación abundante.
    - Integración con GitHub.
    - API
  - Desventajas:
    - Desventajas: muy alto costo (9 dólares por usuario por mes, Jira cuesta 20 dólares por 10 usuarios por mes) aunque ofrece el primer mes gratis sin necesidad de tarjeta de crédito.
    - El sistema está desarrollado en Flash.
    - El backspace no funciona en chrome para linux.
    - Soporte para Scrum distribuido (permite el trabajo desde diferentes zonas horarias).
- Recomendación de uso de otra metodología:
  - Se podría recomendar el uso de XP ya que el equipo no posee iguales niveles de conocimiento en el área y se podía aprovechar para mejorar las competencias de los integrantes que menos conocían el lenguaje.
  - En el caso de FDD nos parece que no es recomendable ya que es más lenta al principio y se requería software funcionando al finalizar la primer iteración. Además el equipo no tiene conocimiento del lenguaje por encima del promedio.
  - Crystal tiene varias prácticas que aplicamos bastante:
    - Entrega frecuente.
    - Comunicación osmótica.
    - Seguridad personal.
    - Foco (más que nada durante el primer sprint).
    - Fácil acceso a desarrolladores expertos.
    - Grupo de 6 personas o menos.