INFORME:

Fases del primer Sprint:
Fase	Fecha	Duración estimada	Duración real	Tardanza
Planificación de Sprint	11/10/13	2 hs	2 hs	Mica
Daily meeting 1	13/10/13	10 min	8 min	Sofi
Día 1 del Sprint	13/10/13	5 hs		Sofi
Daily meeting 2	15/10/13	10 min
Día 2 del Sprint	15/10/13	5 hs
Daily meeting 3	18/10/13	10 min
Día 3 del Sprint	18/10/13	5 hs
Revisión de Sprint	20/10/13	2 hs
Retrospectiva de Sprint	20/10/13	2 hs

- Tareas realizadas en cada etapa:
  - Planificación:
    - Inclusión de los elementos más prioritarios del PB al SB.
    - Estimación de esfuerzo requerido por actividad y disponible.
    - Organización de los días y horas disponibles por cada miembro.
    - Bosquejos iniciales del modelo de datos.
  - Sprint:
    - Análisis y diseño detallado del modelo de datos.
    - Revisión y cambios menores del modelo de datos.
    - Implementación.
  - Revisión y retrospectiva:
- Documentación generada en Scrumwise
- Roles:
  - SM: Federico.
  - Team: Paula, Sofía, Micaela, Gabriel.
  - PO: Marcela.
- Responsabilidades:
  - SM: aplicar scrum, organizar reuniones, asegurar que el Team se mantenga enfocado.
  - Team: en scrumwise (por tarea).
  - PO: responder las consultas.
- Generación del prototipo:
  - deploy? TODO
- Ventajas del uso de Scrum:
- Desventajas del uso de Scrum:

- Búsqueda de herramientas:
  - No buscamos herramientas nuevas.
  - Arrancamos con Trello pero consideramos que le faltaban features por lo que probamos Jira y Scrumwise.
    - Jira fue más complicado de usar que Scrumwise, por eso lo descartamos.
    - Scrumwise posee manejo de PB, SB, generación automática de burndown chart, manejo de releases y actividades del sprint.
      - Desventajas: hecho en flash, con chrome presentó problema al usar backspace (no borraba).
    - Muestre el uso? TODO
- Recomendación de uso de la metodología: TODO